## Slide 1
SOFTWARE-PROJEKT WS 2026/27 · PRÄSENTATION 1: IDEE & TEAM
ShiftPlanner
Faire, erklärbare Schichtplanung für kleine Betriebe
Muhammed Asif Shahul Hameed Anforderungen & Management
Mahdi Fazeli Architektur & Entwurf
Bennet Schalow Implementierung
Anil Duth Qualitätssicherung
Kai Petersen · Hochschule Flensburg · 30.09.2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Notes: Sprecher: Asif. Begrüßung und kurze Vorstellung des Teams. Jede Person nennt ihren Namen und ihre Rolle, wenn wir zur Teamfolie kommen. Ziel heute: Idee, Team und Vorgehen vorstellen und Ihr Feedback einholen, bevor die Kundengespräche beginnen.

## Slide 2
AGENDA
Was wir heute zeigen
Asif
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
2
Ziel dieser Präsentation: Produktidee, Team und Vorgehen vorstellen und Ihr Feedback einholen, bevor die Kundengespräche in Sprint 1 beginnen.
1
Problem, Zielgruppe & Lösung
Asif
2
Hypothesen & Kundenansprache
Asif
3
Team & Rollen
Asif
4
Vorgehen & Praktiken
Mahdi
5
Werkzeuge, Tracking & Projektstand
Bennet
6
Qualität, Risiken & offene Fragen
Anil
Notes: Sprecher: Asif. Kurzer Überblick über die sechs Teile und wer sie präsentiert. Wichtig: Alle vier Teammitglieder sind eingebunden, jede Person stellt ihren Verantwortungsbereich vor.

## Slide 3
1 · PROBLEM
Schichtplanung kostet Zeit – und Vertrauen
Asif
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
3
Hoher Zeitaufwand
Pläne entstehen manuell in Excel, auf Papier oder per Messenger – jeden Monat aufs Neue.
Regeln von Hand prüfen
Höchstarbeitszeiten, Ruhezeiten und Vertragsstunden müssen die Planenden selbst im Blick behalten.
Gefühlte Unfairness
Mitarbeitende sehen nicht, wessen Wünsche berücksichtigt wurden. Die Verteilung wirkt willkürlich.
Ausgangspunkt: eigene Erfahrung im Team aus Filialen großer Einzelhandelsketten, in denen Schichtpläne manuell entstehen. Ob das Problem verbreitet ist, prüfen wir mit realen Personen (H1, H2).
Notes: Sprecher: Asif. In kleinen Betrieben und Filialen entsteht der Schichtplan meist manuell. Das kostet Zeit, die Arbeitszeitregeln müssen von Hand geprüft werden, und Mitarbeitende empfinden die Verteilung oft als unfair, weil nicht nachvollziehbar ist, wessen Wünsche berücksichtigt wurden. Ausgangspunkt ist meine eigene Erfahrung aus Filialen großer Einzelhandelsketten. Wichtig: Das ist bisher eine Annahme. Ob das Problem verbreitet ist, prüfen wir mit den Hypothesen H1 und H2.

## Slide 4
1 · ZIELGRUPPE
Für wen wir ShiftPlanner bauen
Asif
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
4
5–30
Mitarbeitende pro Betrieb oder Filiale
Typische Branchen
Einzelhandel · Gastronomie · Bäckereien · Fitnessstudios
Primär: Planende
Inhaber:innen kleiner Betriebe sowie Filial- und Schichtleitungen mittlere Unternehmen. Sie erstellen den Plan und entscheiden über den Einsatz der Software.
Sekundär: Mitarbeitende
Beschäftigte in Vollzeit, Teilzeit, als Studierende oder im Minijob. Sie tragen ihre Verfügbarkeiten ein und arbeiten nach dem Plan.
Notes: Sprecher: Asif. Unsere Nische sind kleine Betriebe und Filialen großer Unternehmen mit 5 bis 30 Mitarbeitenden. Die primäre Zielgruppe sind die Planenden, also Inhaber:innen sowie Filial- und Schichtleitungen, denn sie erstellen den Plan und entscheiden über den Einsatz einer Software. Die sekundäre Zielgruppe sind die Mitarbeitenden, die ihre Verfügbarkeiten eintragen und nach dem Plan arbeiten.

## Slide 5
1 · WERTVERSPRECHEN & LÖSUNG
Vom Planbauen zum Planprüfen
Asif
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
5
ShiftPlanner erstellt aus Personalbedarf und priorisierten Verfügbarkeiten einen regelkonformen Planentwurf. Die Führungskraft prüft und veröffentlicht ihn nur noch – fair und nachvollziehbar für alle.
WOCHE 1
Bedarf
Führungskraft legt Schichtvorlagen, Besetzung, Qualifikationen und Urlaube fest.
WOCHE 2
Verfügbarkeiten
Mitarbeitende tragen ihre Verfügbarkeiten mit Priorität 1–3 ein.
ANFANG WOCHE 3
Entwurf
ShiftPlanner erstellt einen regelkonformen, fairen Entwurf und markiert unbesetzbare Schichten.
WOCHE 3
Freigabe
Führungskraft prüft, korrigiert, holt ggf. Genehmigungen ein und veröffentlicht.
Notes: Sprecher: Asif. Unser Wertversprechen: Die Führungskraft baut den Plan nicht mehr selbst, sondern prüft einen fertigen, regelkonformen Entwurf. Der Ablauf folgt einem festen Monatsrhythmus: In Woche 1 erfasst die Führungskraft den Bedarf, in Woche 2 tragen die Mitarbeitenden ihre Verfügbarkeiten mit Priorität 1 bis 3 ein, zu Beginn von Woche 3 erstellt ShiftPlanner den Entwurf, und danach prüft, korrigiert und veröffentlicht die Führungskraft den Plan.

## Slide 6
1 · UMFANG
Was das MVP kann – und was bewusst nicht
Asif
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
6
Im MVP
Automatischer Planentwurf aus Bedarf und Verfügbarkeiten mit Priorität 1–3
Regelprüfung: max. Stunden pro Tag und Woche, Mindestruhezeit
Vertragsstunden als Spanne je Vertragsart (Vollzeit, Teilzeit, Studierende, Minijob)
Keine Planung an Urlaubstagen und Feiertagen
Unbesetzbare Schichten werden der Führungskraft markiert
Fairness-Historie: veröffentlichte Pläne fließen in künftige Verteilungen ein
Datenschutz: Verfügbarkeiten sehen nur die Person selbst und die Führungskraft
Nicht im MVP
Krankmeldungen
Schichttausch
Kurzfristige Ausfälle
Automatische Bedarfsprognose
Weitere gesetzliche Regeln
Feedback zu diesen Themen sammeln wir trotzdem – als Grundlage für spätere Erweiterungen.
Notes: Sprecher: Asif. Das MVP konzentriert sich auf den Kern: automatischer Entwurf, Prüfung der wichtigsten Arbeitszeitregeln, Vertragsstunden, Urlaube und Feiertage in Schleswig-Holstein. Unbesetzbare Schichten werden markiert, damit die Führungskraft manuell nachsteuern kann. Die Fairness-Historie speichert alle veröffentlichten Pläne und gleicht die Verteilung über die Zeit aus. Bewusst ausgeschlossen sind Krankmeldungen, Schichttausch, kurzfristige Ausfälle und eine Bedarfsprognose. Feedback zu diesen Themen sammeln wir trotzdem, als Grundlage für spätere Erweiterungen.

## Slide 7
2 · HYPOTHESEN
Sieben Annahmen, die wir prüfen
Asif
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
7
Nr. | Hypothese | Geprüft bei | Erfolgskriterium
H1 | Planende verbringen mehrere Stunden pro Monat mit der Schichtplanung und empfinden das als Belastung. | Planende | ≥ 3 von 5 nennen mindestens 3 Stunden pro Monat
H2 | Mitarbeitende empfinden die Schichtverteilung als intransparent oder unfair. | Mitarbeitende | ≥ 50 % stimmen in der Umfrage zu
H3 | Führungskräfte bevorzugen einen korrigierbaren Entwurf gegenüber vollautomatischer Planung. | Planende | ≥ 3 von 5 bevorzugen den Entwurf
H4 | Mitarbeitende tragen Verfügbarkeiten mit Priorität 1–3 bis Ende von Woche 2 ein. | Mitarbeitende | ≥ 70 % halten das für machbar
H5 | Der Monatsrhythmus (Bedarf, Verfügbarkeiten, Veröffentlichung) passt zu realen Abläufen. | Planende | Mehrheit arbeitet so oder könnte umstellen
H6 | Automatisch geprüfte Arbeitszeitregeln sind ein wichtiger Nutzen. | Planende, Expert:innen | ≥ 3 von 5 nennen Regelkonformität als relevant
H7 | Bestehende Lösungen sind für Betriebe dieser Größe zu komplex oder zu teuer. | Planende | Mehrheit nutzt kein Spezialtool oder ist unzufrieden
Die Kriterien stehen vorab fest, damit jede Hypothese eindeutig als bestätigt oder widerlegt gilt.
Notes: Sprecher: Asif. Unsere Idee beruht auf sieben Annahmen. Für jede haben wir vorab festgelegt, bei wem wir sie prüfen und ab wann sie als bestätigt gilt. So vermeiden wir, Ergebnisse im Nachhinein schönzurechnen. Wird eine Hypothese widerlegt, passen wir Produkt und Backlog an.

## Slide 8
2 · KUNDENANSPRACHE
Wie wir reale Kund:innen und Expert:innen erreichen
Asif
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
8
Planende
Wer: Filial- und Schichtleitungen, Inhaber:innen kleiner Betriebe
Wie: Kontakte aus Filialen im Einzelhandel, persönliche Ansprache in der Flensburger Innenstadt
≥ 5 Interviews bis P2
Mitarbeitende
Wer: Beschäftigte in Schichtarbeit, auch Studierende mit Nebenjob
Wie: Online-Umfrage, Kommiliton:innen, private Netzwerke
≥ 10 Umfrageantworten bis P2
Expert:innen
Wer: Personalwesen, Arbeitsrecht, Betriebsrat, Lehrende der HS Flensburg
Wie: Persönliche Ansprache, LinkedIn
1–2 Gespräche bis P2
Nach tatsächlichem Verhalten fragen, nicht nach Meinungen (Fitzpatrick, 2013)
Anonym: nur Rolle und Zielgruppe, keine Namen
Doppelt so viele anfragen wie nötig, kleine Betriebe als Plan B
Notes: Sprecher: Asif. Wir sprechen drei Gruppen an. Planende über Kontakte aus Filialen im Einzelhandel und persönlich bei kleinen Betrieben in der Flensburger Innenstadt. Mitarbeitende über unsere Online-Umfrage, Kommiliton:innen mit Nebenjob und unsere privaten Netzwerke. Expert:innen aus Personalwesen, Arbeitsrecht und Betriebsrat, denn bei Filialen großer Unternehmen hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei der Lage der Arbeitszeit nach Paragraf 87 Absatz 1 Nummer 2 Betriebsverfassungsgesetz. In den Interviews fragen wir nach tatsächlichem Verhalten statt nach Meinungen zu unserer Idee, nach dem Ansatz von Fitzpatrick. Wir fragen doppelt so viele Personen an, wie wir brauchen, und haben kleine Betriebe als Plan B, falls Filialleitungen großer Ketten nicht sprechen dürfen.

## Slide 9
2 · FEEDBACK-FAHRPLAN
Feedback begleitet jeden Sprint
Asif
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
9
bis 14.10. · P2
Problem verstehen
Interviews und Umfrage
bis 28.10. · P3
Lösung validieren
Mockups und Klick-Prototyp, 3–5 Personen
bis 11.11. · P4
Funktionen prüfen
Demo des Zwischenstands, 3–5 Personen
02.12. · vor P6
Nutzertests
Aufgabenbasiert mit lautem Denken, SUS-Fragebogen (Brooke, 1996)
Nachvollziehbarkeit jeder Rückmeldung
Feedback
F-01
Anforderung
User Story
Ticket
Issue & Commit
Umsetzung
im Produkt
Stand heute
Umfrage für Mitarbeitende erstellt
Kontaktliste erstellt
Anfragen und Interviewleitfaden bis 07.10.
Die Erhebung startet in Sprint 1.
Notes: Sprecher: Asif. Feedback holen wir nicht nur einmal ein, sondern in jedem Sprint, abgestimmt auf die jeweilige Präsentation: zuerst Problem verstehen, dann Lösung mit Mockups validieren, dann Funktionen am Zwischenstand prüfen und schließlich Nutzertests mit der System Usability Scale. Jede Rückmeldung bekommt eine ID im Feedback-Log und wird mit Anforderung, Ticket und Umsetzung verknüpft. Zum Stand heute: Die Umfrage für Mitarbeitende ist fertig und die Kontaktliste steht. Feedback haben wir noch keines erhoben, die Erhebung startet in Sprint 1.

## Slide 10
3 · TEAM & ROLLEN
Vier Personen, fünf Verantwortlichkeiten
Asif
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
10
Muhammed Asif Shahul Hameed
Anforderungen + Management (Product Owner)
Ergebnis: Anforderungen mit Feedback-Herkunft, Feedback-Dokumentation, Management- und Reflexionsbericht
Mahdi Fazeli
Architektur & Entwurf
Ergebnis: Architektur, Detailentwurf und Datenmodell mit Begründung der Modelltypen
Bennet Schalow
Implementierung
Ergebnis: Quellcode, Code-Dokumentation und Coding-Guidelines
Anil Duth
Qualitätssicherung
Ergebnis: Testfälle, Inspektions-Guidelines, Testergebnisse und Defekt-Tickets
Warum die Doppelrolle? Beide Rollen arbeiten nach außen und verbinden Feedback direkt mit Prioritäten. Die Arbeitsspitzen liegen zeitversetzt.
Verantwortlich heißt koordinieren. Alle programmieren mit. Die QA bleibt unabhängig von der Implementierung (Vier-Augen-Prinzip).
Notes: Sprecher: Asif, danach sagt jede Person einen Satz zu ihrer Rolle. Wir sind vier Personen für fünf Verantwortlichkeiten, deshalb übernehme ich Anforderungen und Management als Product Owner. Beide Rollen arbeiten nach außen und verbinden Kundenfeedback direkt mit den Prioritäten im Backlog. Die Arbeitsspitzen liegen zeitversetzt: Anforderungen vor allem bis P2, der Management-Bericht zum Ende. Die Implementierung bleibt allein, weil sie am zeitintensivsten ist, und die Qualitätssicherung bleibt unabhängig von der Implementierung. Verantwortlich heißt koordinieren, alle programmieren mit.

## Slide 11
4 · ZUSAMMENARBEIT
Wie wir entscheiden
Mahdi
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
11
1
Innerhalb einer Rolle
Die verantwortliche Person entscheidet nach kurzer Abstimmung im Team.
2
Rollenübergreifend
Umfang, Zeitplan und Technik mit Wirkung auf mehrere Rollen: Mehrheit im wöchentlichen Treffen.
3
Bei Stimmengleichheit
Produkt und Priorität: Asif · Technik: Mahdi
Entscheidungslog
Jede wichtige Entscheidung mit Datum, betrachteten Alternativen und Begründung im Repository.
Geplante erste Einträge
ADR-001 Tech-Stack
ADR-002 Lebenszyklusmodell
Notes: Sprecher: Mahdi. Wir entscheiden auf drei Ebenen. Innerhalb einer Rolle entscheidet die verantwortliche Person nach kurzer Abstimmung. Rollenübergreifende Fragen, etwa zu Umfang, Zeitplan oder Technik, entscheiden wir per Mehrheit im wöchentlichen Treffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet Asif bei Produkt- und Prioritätsfragen und ich bei technischen Fragen. Jede wichtige Entscheidung halten wir mit Datum, Alternativen und Begründung in einem Entscheidungslog im Repository fest.

## Slide 12
4 · LEBENSZYKLUSMODELL
Hybrides agiles Vorgehen
Mahdi
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
12
Scrum
RAHMEN
Sprints, Product Owner, Planning, Review, Retrospektive
XP
TECHNIK
Pair Programming, Test-first, CI, Coding-Standard, Reviews
Lean Startup
VALIDIERUNG
Bauen – Messen – Lernen mit echtem Feedback
Planbasierte Elemente: feste Meilensteine P1–P7 und Pflichtdokumente je Aktivität
Warum nicht Wasserfall?
Anforderungen beruhen auf Hypothesen und ändern sich durch Feedback
Lauffähiger Prototyp schon zu P3 gefordert
Kleines Team, dynamische Anforderungen, geringe Kritikalität sprechen für agil (Boehm & Turner, 2003)
Inkrementell mit agilen Praktiken, ergänzt um gezielte Planung (Petersen & Wohlin, 2009, 2010)
Notes: Sprecher: Mahdi. Wir kombinieren drei Bausteine: Scrum als Rahmen mit Sprints und festen Terminen, Praktiken aus Extreme Programming für die Code-Qualität und die Lean-Startup-Schleife für die Validierung mit echten Personen. Dazu kommen bewusst planbasierte Elemente, nämlich die festen Meilensteine P1 bis P7 und die Pflichtdokumente. Ein Wasserfallmodell passt nicht, weil unsere Anforderungen auf Hypothesen beruhen und sich durch Feedback ändern und weil schon zu P3 ein lauffähiger Prototyp gefordert ist. Boehm und Turner nennen kleine Teams, sich ändernde Anforderungen und geringe Kritikalität als Faktoren für agiles Vorgehen, und alle drei treffen auf uns zu. Petersen und Wohlin zeigen in Fallstudien, dass inkrementelles Vorgehen mit agilen Praktiken Vorteile bringt, gezielte Planung aber ergänzend nötig bleibt.

## Slide 13
4 · SPRINTPLAN
Sieben Sprints, jeder endet mit einer Präsentation
Mahdi
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
13
Sprint 0
23.09.–30.09.
Setup, Idee, Team
P1
Sprint 1
30.09.–14.10.
Anforderungen & erste Interviews
P2
Sprint 2
14.10.–28.10.
Architektur & Prototyp
P3
Sprint 3
28.10.–11.11.
Kernfunktionen & Feedback
P4
Sprint 4
11.11.–25.11.
Tests & Qualität
P5
Sprint 5
25.11.–09.12.
Nutzertests & Reifegrad
P6
Sprint 6
09.12.–16.12.
Stabilisierung & Abgabe
P7
HEUTE
Jede Präsentation ist unser Sprint Review mit Feedback der Lehrenden. Sprint 6 dauert nur eine Woche.
Notes: Sprecher: Mahdi. Unsere Sprints dauern zwei Wochen und enden jeweils mit einer Präsentation. Jede Präsentation ist damit gleichzeitig unser Sprint Review mit Feedback der Lehrenden. Sprint 0 läuft bis heute, Sprint 1 bis P2 am 14. Oktober. Der letzte Sprint dauert nur eine Woche und dient der Stabilisierung und Abgabe.

## Slide 14
4 · PRAKTIKEN
Unsere Praktiken im Überblick
Mahdi
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
14
Scrum
Sprint Planning mittwochs nach jeder Präsentation
Stand-up zweimal pro Woche, 15 Minuten
Retrospektive mit Lessons-Learned-Log
Moderation rotiert (Product Owner ≠ Scrum Master)
Backlog nach MoSCoW, Story Points per Planning Poker
Definition of Done und Burn-up-Diagramm
Extreme Programming
Pair Programming für Planungsalgorithmus und Einarbeitung (Cockburn & Williams, 2001)
Test-first für das Regelmodul
Continuous Integration mit GitHub Actions
Gemeinsamer Coding-Standard nach PEP 8
Code-Review per Pull Request (Rigby & Bird, 2013)
Lean Startup
Jeder Sprint ist ein Zyklus aus Bauen, Messen und Lernen (Ries, 2011)
Pro Sprint Hypothesen auswählen und mit echten Personen prüfen
Erkenntnisse werden zu Backlog-Änderungen
Annahmen außerhalb des Teams prüfen (Blank, 2013)
Notes: Sprecher: Mahdi. Aus Scrum übernehmen wir Sprint Planning, Stand-ups, Retrospektiven, ein priorisiertes Backlog und eine Definition of Done. Stand-ups machen wir zweimal pro Woche statt täglich, weil das neben dem Studium realistisch ist. Die Moderation rotiert, damit Product Owner und Scrum Master nicht dieselbe Person sind. Das ist eine bewusste Anpassung von Scrum. Aus XP setzen wir Pair Programming gezielt beim Planungsalgorithmus und in der Einarbeitung ein, Test-first beim Regelmodul, Continuous Integration, einen gemeinsamen Coding-Standard und Code-Reviews per Pull Request. Die Lean-Startup-Schleife sorgt dafür, dass wir in jedem Sprint Hypothesen mit echten Personen prüfen und die Erkenntnisse ins Backlog übernehmen.

## Slide 15
5 · WERKZEUGE
Werkzeuge für jede Aktivität
Bennet
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
15
Anforderungen
GitHub Issues mit User-Story-Vorlage · Markdown-Dokumente in /docs · Online-Umfrage · Feedback-Log
Entwurf
draw.io (diagrams.net) für UML- und ER-Diagramme, versioniert im Repository
Implementierung
Python 3.12 · Django 5.2 LTS · Bootstrap · Google OR-Tools (CP-SAT) · SQLite/PostgreSQL · VS Code
Test
pytest · pytest-django · coverage.py (Branch-Coverage) · Ruff · GitHub Actions
Management
GitHub (Versionsverwaltung) · GitHub Projects (Board, Meilensteine, Aufwandsfelder, Burn-up) · Entscheidungslog
Notes: Sprecher: Bennet. Für jede Aktivität haben wir Werkzeuge festgelegt, fast alles im GitHub-Ökosystem. Anforderungen führen wir als GitHub Issues mit einer User-Story-Vorlage und als Dokumente im Repository. Den Entwurf erstellen wir mit draw.io und versionieren die Diagramme im Repository. Implementiert wird mit Python, Django 5.2 LTS und Google OR-Tools für den Planungsalgorithmus. Getestet wird mit pytest und coverage.py, automatisch bei jedem Push über GitHub Actions. Für das Management nutzen wir GitHub Projects mit Meilensteinen, Aufwandsfeldern und Burn-up-Diagramm.

## Slide 16
5 · TECH-STACK
Warum Python und Django?
Bennet
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
16
Viel ist eingebaut
Login, Rollen, Admin-Oberfläche, Formulare und Datenbankanbindung
Passt zum Entwurf
Modellklassen bilden das ER-Diagramm fast direkt ab
Bester Solver-Support
Google OR-Tools ist für Python am besten dokumentiert
Bekannte Sprache
Python ist im Team gelernt – der Kurs rät von neuen Sprachen ab
Betrachtete Alternative
C# mit ASP.NET Core: tragfähig, aber mehr Grundgerüst, aufwendigere Einrichtung von Login und Rollen, schwereres Hosting.
Lernkurve eingeplant
Django-Tutorial für alle in Sprint 0
OR-Tools-Spike bis P3
Greedy-Algorithmus als Rückfalloption
Notes: Sprecher: Bennet. Wir haben im Studium Python und C# gelernt, und der Kurs rät ausdrücklich von neuen Sprachen ab. Wir haben uns für Python mit Django entschieden. Django bringt Login, Rollen, Admin-Oberfläche, Formulare und Datenbankanbindung mit, die Modellklassen bilden das ER-Diagramm fast direkt ab, und OR-Tools ist für Python am besten dokumentiert. C# mit ASP.NET Core wäre ebenfalls möglich, bedeutet aber mehr Grundgerüst und aufwendigeres Hosting. Die Lernkurve planen wir ehrlich ein: Alle arbeiten in Sprint 0 das Django-Tutorial durch, bis P3 testen wir OR-Tools in einem Spike, und als Rückfalloption haben wir einen einfachen Greedy-Algorithmus.

## Slide 17
5 · PROJEKT-TRACKING
Projekt-Tracking in GitHub
Bennet
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
17
● Live-Demo
Backlog
Sprint-Backlog
In Arbeit
Review
Erledigt
Felder je Ticket
Aktivität
Priorität (MoSCoW)
Story Points
Stunden
Sprint
Meilensteine P1–P7 mit Präsentationsdatum
In jeder Präsentation
Burn-up je Sprint
Commits je Person
Aufwand je Person und Aktivität
Notes: Sprecher: Bennet. Hier wechsle ich zur Live-Demo von Repository und Board. Das Board hat die Spalten Backlog, Sprint-Backlog, In Arbeit, Review und Erledigt. Jedes Ticket hat die Felder Aktivität, Priorität, Story Points, Stunden und Sprint und ist einem Meilenstein P1 bis P7 zugeordnet. Aus den Feldern Stunden und Aktivität entsteht die Aufwandsstatistik je Person und Aktivität. In jeder Präsentation zeigen wir Burn-up, Commits je Person und Aufwand je Aktivität.

## Slide 18
5 · PROJEKTSTAND
Sprint 0: geplant vs. erreicht
Bennet
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
18
Erreicht
Produktidee, Zielgruppe, Wertversprechen und MVP-Umfang
Hypothesen H1–H7 mit Erfolgskriterien
Rollenverteilung und Entscheidungsregeln
Lebenszyklusmodell, Praktiken und Sprintplan
Tech-Stack und Werkzeuge
Plan zur Kundenansprache und Kontaktliste
Umfrage für Mitarbeitende (aus Sprint 1 vorgezogen)
In Arbeit
Repository und Board mit allen Tickets
Django-Grundgerüst und Coding-Guidelines
CI, Definition of Done, Pull-Request-Vorlage
Entscheidungslog (ADR-001, ADR-002)
Dokument zur Rollenverteilung
Django-Tutorial für alle
Erste Anfragen an Gesprächspartner:innen
Sprint 1 bis 14.10.
Interviewleitfaden bis 07.10.
≥ 5 Interviews und ≥ 10 Umfrageantworten
1–2 Gespräche mit Expert:innen
Hypothesen auswerten
Mehr als 12 detaillierte, testbare Anforderungen mit Begründung und Quelle
Skizze der Systemstruktur
Inspektions-Guideline für Anforderungen
Start des OR-Tools-Spikes
Notes: Sprecher: Bennet. Links sehen Sie, was wir in Sprint 0 erreicht haben, in der Mitte, was noch in Arbeit ist, und rechts die Ziele für Sprint 1 bis P2. Die Umfrage für Mitarbeitende haben wir aus Sprint 1 vorgezogen. Alles, was in Sprint 0 offen bleibt, übernehmen wir sichtbar in Sprint 1. Das ist genau die Planungsanpassung, die unser Vorgehen vorsieht.

## Slide 19
6 · QUALITÄTSSICHERUNG
Qualität von Anfang an
Anil
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
19
Ticket
Branch
Pull Request
Review
CI grün
Merge
Definition of Done
Review durch ein anderes Teammitglied
Ruff und alle Tests laufen in der CI grün
Akzeptanzkriterien sind erfüllt
Ticket ist mit Anforderung und ggf. Feedback-Quelle verlinkt
Qualitätssicherung im Semester
Inspektion der Anforderungen auf Testbarkeit (ab Sprint 1)
Unit- und Komponententests mit pytest
Akzeptanztests aus den Akzeptanzkriterien
Coverage-Messung (Statement und Branch)
Defekte als Issues mit Label „bug“
Notes: Sprecher: Anil. Jede Änderung durchläuft denselben Weg: Ticket, eigener Branch, Pull Request, Review durch eine andere Person, grüne CI und erst dann Merge. Ein Ticket gilt erst als erledigt, wenn die Definition of Done erfüllt ist. Über das Semester prüfen wir zuerst die Anforderungen per Inspektion auf Testbarkeit, dann folgen Unit- und Komponententests mit pytest, Akzeptanztests aus den Akzeptanzkriterien und eine Messung der Statement- und Branch-Coverage. Gefundene Defekte erfassen wir als Issues mit dem Label bug.

## Slide 20
6 · RISIKEN
Risiken und Gegenmaßnahmen
Anil
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
20
Risiko | W | A | Gegenmaßnahme
Zu wenige Gesprächspartner:innen | mittel | hoch | Doppelt so viele anfragen, kleine Betriebe als Plan B, Feedback-Panel
Lernkurve bei Django und OR-Tools | hoch | hoch | Tutorial für alle, Pair Programming, Spike bis P3, Greedy-Algorithmus als Rückfalloption
Planungsumfang wächst durch zusätzliche Regeln | mittel | hoch | MVP-Regeln festgeschrieben, Weiteres als Future Work, Priorisierung nach MoSCoW
Überlastung durch die Doppelrolle | mittel | mittel | Moderation rotiert, alle führen Interviews
Ausfall eines Teammitglieds (Prüfungen, Krankheit) | mittel | hoch | Code-Reviews, gemeinsame Verantwortung für den Code, Wissen im Repository dokumentiert
Datenschutz (DSGVO) bei Interviews und in der App | gering | hoch | Anonyme Protokolle, Datensparsamkeit, eingeschränkte Sichtbarkeit der Verfügbarkeiten
Hosting erst spät getestet | mittel | mittel | Erstes Deployment bereits in Sprint 3
W = Wahrscheinlichkeit, A = Auswirkung. Die Liste prüfen wir in jeder Retrospektive.
Notes: Sprecher: Anil. Die größten Risiken sind zu wenige Gesprächspartner:innen, die Lernkurve bei Django und OR-Tools und ein wachsender Planungsumfang. Für jedes Risiko haben wir eine Gegenmaßnahme festgelegt. W steht für Wahrscheinlichkeit, A für Auswirkung. Wir überprüfen die Risikoliste in jeder Retrospektive.

## Slide 21
QUELLEN
Literatur
ShiftPlanner · P1 Idee & Team · 30.09.2026
21
Blank, S. (2013). Why the lean start-up changes everything. Harvard Business Review, 91(5), 63–72.
Boehm, B., & Turner, R. (2003). Using risk to balance agile and plan-driven methods. Computer, 36(6), 57–66.
Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland (Hrsg.), Usability evaluation in industry (S. 189–194). Taylor & Francis.
Cockburn, A., & Williams, L. (2001). The costs and benefits of pair programming. In G. Succi & M. Marchesi (Hrsg.), Extreme programming examined. Addison-Wesley.
Fitzpatrick, R. (2013). The Mom Test. CreateSpace.
Petersen, K., & Wohlin, C. (2009). A comparison of issues and advantages in agile and incremental development between state of the art and an industrial case. Journal of Systems and Software, 82(9), 1479–1490.
Petersen, K., & Wohlin, C. (2010). The effect of moving from a plan-driven to an incremental software development approach with agile practices: An industrial case study. Empirical Software Engineering, 15(6), 654–693.
Ries, E. (2011). The lean startup. Crown Business.
Rigby, P. C., & Bird, C. (2013). Convergent contemporary software peer review practices. In Proceedings of ESEC/FSE 2013 (S. 202–212). ACM.
Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org
van Rossum, G., Warsaw, B., & Coghlan, N. (2001). PEP 8 – Style guide for Python code. https://peps.python.org/pep-0008/
Notes: Diese Folie wird nicht vorgetragen, sie dient als Nachweis der Quellen.

## Slide 22
Danke!
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Ihr Feedback.
Muhammed Asif Shahul Hameed · Mahdi Fazeli · Bennet Schalow · Anil Duth
ShiftPlanner · Software-Projekt WS 2026/27 · Hochschule Flensburg
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Notes: Sprecher: Asif. Dank und Überleitung zu Fragen. Die offenen Fragen von der vorherigen Folie gern direkt aufgreifen.